Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Rekonstrukce veřejného osvětlení obce HVOZD

Zadavatel:                                       Obec HVOZD,

## se sídlem                                          Hvozd 90, 798 55 Hvozd

e-mail:                                               obec@hvozd.cz

Evidenční číslo zakázky:           	       HVO  01 /2019

IČ.                                                      00288306

datová schránka:                  qvgax6z

Statutární orgán zadavatele:             Ing. Josef Šmíd, starosta obce

tel.: +420 582 383 125, +420 776 395 759

e-mail: starosta@hvozd.cz

Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci: Ing. Josef Šmíd, starosta obce

tel.: +420 582 383 125, +420 776 395 759

e-mail: obec@hvozd.cz

Kontaktní osoba pro technické požadavky na předmět zakázky: Zdeněk Hasoň-EKIS MPO 9022

tel.: 603 817887; e-mail: zhason@gmail.com

Místo plnění: Obec Hvozd

Adresa doručování obálek:  Obec Hvozd

Hvozd 90, 798 55 Hvozd

Podatelna obecního úřadu

Úvodní ustanovení:

- Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 odst. b)  zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce - CPV  - 45.34 	Ostatní stavební montážní práce — montáž osvětlovacích a signálních  zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavy  45316000 - 45316100-6  Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

- Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona.

- Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologie zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

- Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo vyšších kvalitativních parametrů..

# Předmět veřejné zakázky

- Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce veřejného osvětlení

v obci Hvozd a to:

- v rozsahu dle technické dokumentace / příloha ZD /

- v souladu s technickými podmínkami  / příloha ZD /

v celku, rozděleném do dvou finančních celků, a to

část 1A – VÝMĚNA OSVĚTLENÍ

část 1B – POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

hodnocených jako jeden finanční celek pro účely plnění v rámci zadání VZ.

- Zařízení staveniště si zhotovitel v celém rozsahu zařizuje sám. Zadavatel nemá k dispozici žádné uzavřené zastřešené sklady a ani hlídané nebo nehlídané oplocené nebo neoplocené skladovací plochy. Totéž platí pro sociální zařízení, kanceláře.

- Zhotovitel si na své náklady zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí u příslušných správců a bude plnit podmínky stanovené v jejich vyjádřeních, budou li k plnění díla potřebné.

Předpokládaná celková cena této veřejné zakázky je  2,5  mil. Kč, bez DPH.

# Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce a bude předložena 1 x v písemné formě vč. kopie v digitální formě na vhodném nosiči dat ( CD apod. ).

1. Úvodní strana

Úvodní strana bude obsahovat název předmětu veřejné zakázky, místo plnění, identifikační údaje o zadavateli, krycí list zakázky

2. Obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných stránek.

3. Všeobecné údaje o uchazeči

Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, včetně kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání, včetně písemného pověření k zastupování, stručný profil společnosti.

4. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, ve kterém potvrdí, že splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady uvedené v Příloze č.5 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění kvalifikačních předpokladů

5.  Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat předmět této veřejné zakázky tj.: - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč nemůže prokazovat oprávněním vydaným jinému právnímu subjektu než je sám uchazeč.

6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro min. plnění v nabídnuté ceně díla.

7. Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením seznamu obdobných staveb realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. V seznamu musí být minimálně 3 stavby obdobného charakteru, přičemž cena každé z uvedených staveb musí činit min. 1,2 mil. Kč, vč. DPH. Přílohou tohoto seznamu budou i min. 3 osvědčení vydaná a podepsaná osobami, kterým byly stavby dodány.  Za stavbu obdobného charakteru se považuje  stavba nového osvětlení nebo rekonstrukce či oprava stávajícího osvětlení nebo dodávek elektromontážních prací a to buď jako samostatná stavba,  rekonstrukce či oprava nebo jako samostatný stavební objekt jiné stavby či jiné rekonstrukce a opravy.  U samostatného stavebního objektu musí rovněž jeho cena činit min 1,2 mil. Kč, včetně DPH.

8. Termíny a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje tyto termíny realizace:

- zahájení realizace ……………..   1.05..2019

- ukončení realizace ……………   30.07.2020

Zkrácení lhůty realizace je možno navrhnout. Musí být ale dodržen maximální termín ukončení realizace do 30.07.2020. K tomuto termínu musí být veřejné zakázka kompletně dokončena dle rozsahu daným pasportem VO a rozpočtem, musí být sepsán a vzájemně podepsán zápis o předání a převzetí dokončené akce, musí být zadavateli předána dokumentace skutečného provedení, musí být zadavateli předány všechny atesty, certifikáty a jiné doklady prokazující kvalitu použitých materiálů, výrobků, zařízení a provedených prací, doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů a další doklady související s předáním dokončené stavby.

Místem plnění veřejné zakázky je obec Hvozd , Česká republika.

9.  Harmonogram realizace

Součástí nabídky musí být věcný harmonogram realizace zpracovaný uchazečem po kalendářních měsících.

10.  Záruční lhůta

Zadavatelem požadovaná délka záruční doby za provedené dílo – montážní práce -  je min. 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky je min. 24 měsíců. Záruční lhůta se začne počítat od okamžiku odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje v celé její požadované délce na všechny dodané díly, materiály, stavební a montážní práce zrealizované v rámci této veřejné zakázky.

Zhotovitel může navrhnout delší dobu záruční lhůty.

11. Nabídková cena

Nabídková cena bude v nabídce uvedena na celkovou částku za dílo.

Nabídková cena bude zpracována v členění a v položkách dle výkazu výměr rozpočtu (Příloha č.8). Uchazeč v nabídkovém rozpočtu, oproti výkazu výměr, žádné položky nepřidá a ani neubere. Vynechání nebo úprava položek vede k vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení.

Nabídková cena za provedení díla musí být stanovena jako nejvýše přípustná, rozčleněná na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH, která obsahuje inflační nárůst ceny do doby dokončení stavby. Nabídková cena musí v sobě obsahovat všechny náklady potřebné k provedení celého díla. (např. vypracování dokumentace skutečného provedení akce, dopravného na místo realizace a mimo něj, poplatky za likvidaci odpadů, náklady na vybudování a likvidaci zařízení staveniště, přechodné   dopravní značení, výchozí revizní zprávy,  náklady spojené s pořizováním certifikátů použitých výrobků a zařízení, případně s pořizováním prohlášení o shodě, aj.) Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při navýšení předmětu zakázky. O navýšení se musí zhotovitel se zadavatelem předem písemně domluvit. Pokud některé práce uvedené v cenové nabídce nebudou realizovány, a to na základě požadavku zadavatele, dojde k odpovídajícímu snížení ceny. Ke změně výše nabídkové ceny dále dojde v souvislosti se změnou výše DPH stanovené vládou ČR.

12. Podepsaný návrh smlouvy

Uchazeč předloží návrh smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění.

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, které budou obsahem smluvního ujednání s uchazečem ( musí být rovněž součástí podepsaného návrhu smlouvy o dílo).

12.1. Předání a převzetí díla

Převzetí díla bude provedeno písemným zápisem za účasti zadavatele, zhotovitele a orgánu Technického dozoru. Zápis o převzetí a předání bude obsahovat celkové zhodnocení provedených dodávek a prací a přesný soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínů do kdy budou zhotovitelem odstraněny. Závady a poškození zjištěné při přejímce díla, které vznikly při realizaci díla je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem.

12.2. Reklamace

Dodavatel (nebo jeho právní zástupce) je povinen v záruční lhůtě odstranit reklamované vady následně:

- Dodavatel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

- V případě projevené vady díla v záruční době má odběratel právo požadovat a dodavatel má povinnost vadu bezplatně odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je dodavatel povinen zahájit neprodleně a nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, vadu odstranit. Pokud dodavatel uznanou reklamovanou vadu v daném termínu neodstraní, má odběratel právo zadat odstranění vad jiné organizaci na náklady dodavatele. Tyto náklady odběratel písemně uplatní u dodavatele.

- Havarijní stavy (vady ohrožující zhotovené dílo, životy lidí, nebo které mohou způsobit škody na majetku odběratele nebo třetích osob) je dodavatel povinen zahájit odstraňovat do 24 hodin od výzvy odběratele. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má odběratel právo žádat o odstranění u jiné organizace a dodavatel je povinen vzniklé náklady uhradit.

12.3. Platební a fakturační podmínky

a) Zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady – faktury za vykonané práce a dodávky na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací s tím, že faktury budou vystaveny samostatně na část A – způsobilé náklady a část B – nezpůsobilé náklady a u každé bude přiložen položkový rozpis fakturovaných částí v souladu s rozpočtem nabídky. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci jejich provedení.

Jestliže budou fakturovány po částech, hodnota poslední faktury bude činit 10 % z celkové smluvní ceny bez DPH + DPH.

Do termínu 10.12.2019 musí být vyfakturováno plnění v min. výši 50 % ceny díla – resp. výše státního příspěvku z dotace EFEKT 2019 – část A rozpočtu.

b) 	Poslední faktura bude vystavena po předání díla, tj. po podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

c) 	Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. Na všech fakturách a dokladech musí být uvedeno : „ Akce financovaná z dotačního programu MPO ČR – EFEKT, č. rozhodnutí 122D22100 9224“.

d)  	Splatnost faktur bude 45 dnů počínaje dnem jejich doručení objednateli.

e) 	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

f)  	Zadavatel neposkytuje zálohové faktury.

12.4. Smluvní sankce

a) Pokud bude zhotovitel v prodlení s konečným termínem dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel v prodlení za pozdní odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení za každou reklamovanou vadu.

c) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vady nebo nedodělku uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek.

d) Pokud bude objednatel v prodlení se včasným uhrazením faktury, uhradí zhotoviteli 0,05% z celkové nezaplacené části faktury, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.

12.5. Způsob a podmínky provádění stavby

- Dodavatel bude při realizaci této zakázky dodržovat technické podmínky – požadavky na zařízení VO

- Dodavatel bude při realizaci zakázky postupovat s odbornou znalostí, bude dodržovat všeměstoné závazné předpisy, ČSN, aj.

- Dodavatel bude při realizaci respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně, bude zodpovídat za řádné poučení v uvedené oblasti všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat, včetně pracovníků subdodavatelů.

-  Dodavatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na                       staveništi, pokud budou na stavbě prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a tímto plánem se bude v průběhu realizace stavby řídit. Jeden výtisk tohoto plánu předá dodavatel zadavateli před zahájením stavby.

- Dodavatel stavby zabezpečí ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Jeho jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresa zaměstnavatele bude uvedeno ve smlouvě o dílo a ve stavebním deníku.

- Zhotovitel bude při provádění stavby respektovat a plnit podmínky dané ve vyjádřeních vlastníků podzemních inženýrských sítí. Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí zajišťuje na své náklady zhotovitel. Vyjádření správců o existenci jednotlivých inženýrských sítí předá zadavatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této kupní smlouvy.

- Zhotovitel bude při provádění stavby respektovat a plnit podmínky dané orgánem technického dozoru stavby a autorského dozoru a bude tyto průběžně informovat o zahájení, průběhu, změnách a ukončení stavby.

12.6. Zrušení smlouvy

- Pokud zadavatel na tuto veřejnou zakázku neobdrží v roce 2019 od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky státní dotaci z programu EFEKT (státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie), vyhrazuje si zadavatel právo tuto smlouvu zrušit  odstoupením od smlouvy. O zrušení smlouvy vyrozumí zadavatel zhotovitele písemně. Zhotovitel zadavateli zrušení smlouvy písemně potvrdí a to nejpozději do pracovních dnů 5-ti dnů od obdržení žádosti o její zrušení. Zhotovitel v tomto případě nebude za zrušení smlouvy požadovat po zadavateli žádné finanční pokuty, úhradu za ušlý zisk a žádné jiné finanční postihy.

13.    Ostatní údaje, které tvoří nabídku

Uchazeč uvede další údaje dle vlastní úvahy.

14.   Ostatní požadavky zadavatele

14.1. Uchazeč předloží čestné prohlášení o pravdivosti v nabídce uvedených skutečností a uznání všech podmínek soutěže a požadavků zadavatele. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

14.2  Technické specifikace dodávek

Uchazeč v nabídce předloží technické specifikace dodávek – tj. katalogové listy dodávaných výrobků ( zejména svítidel ), certifikáty a prohlášení o shodě tak, aby z jejich znění bylo jasně patrné splnění všech požadavků na kvalitu a technické požadavky na svítidla dané Přílohou č.1 této ZD. Jestliže nebudou předložené katalogové listy v souladu s požadavky danými  Přílohou č.1 této ZD popř. budou v rozporu s požadavky Programu EFEKT 2017-2021 pro rok 2019, bude nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Prohlášení o shodě dodané s nabídkou musí být v souladu s požadavky zákona č. 90/2016 Sb., zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění platném k 1. 7. 2017, dále nařízení vlády č. 117/2016 Sb.

Součástí nabídky musí být také prohlášení, že všechny komponenty svítidla jsou součástí svítidla - výrobku a žádná součástka svítidla není do něj osazena dodatečně bez vědomí a souhlasu výrobce.

Součástí nabídky musí být také prohlášení, že nabízená svítidla mají všechny požadované technické parametry v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

Nesplnění tohoto požadavku bude důvodem k vyloučení uchazeče.

14.3. Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že minimálně 60 % všech nově instalovaných svítidel na stožáry namontuje svými kapacitami (svými zaměstnanci za použití vlastního strojního zařízení). Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

Pro uvedené komunikace a svítidla výložníková - bude doložen světelně-technický výpočet osvětlení dle modelové situace uvedené v Příloze č.1, provedený a signovaný osobou oprávněnou k projektování v souladu se zatříděním komunikace uvedeném v části Minimální  požadavky na osvětlení komunikace.

14.4        Uchazeč předloží po ukončení realizace „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací“, provedený v souladu s ČSN 13 201-4, čímž doloží realizaci projektu podle platných norem. Bez tohoto dokumentu nebude zakázka převzata a bude považována za neuskutečněnou se všemi z toho vyplývajícími důsledky a sankcemi pro uchazeče.

Pokud „Protokol o ověření osvětlenosti“ předložený zhotovitelem po ukončení realizace prokáže hodnoty, které nebudou odpovídat v minimálních hodnotách požadavkům ČSN 13201 a hodnotám uvedeným v nabídce uchazeče, má se za to, že zakázka nebyla provedena a bude bez náhrady nákladů spojených s provedením díla zhotoviteli. Bude li nesplnění  nabídnutých hodnot  tohoto měření příčinou vrácení dotace zadavatelem poskytovateli dotace, budou veškeré s tím spojené náklady dány k uhrazení dodavateli.

Na všech dokladech musí být uvedeno : „ Akce financovaná z dotačního programu MPO ČR – EFEKT, č. rozhodnutí 122D22100 9224“.

14.5        Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou, že při umístění a osazení svítidel vč. všech komponentů na nosné prvky ( sloupy, objekty  pod.)  nepatřící osobě zadavatele ale jinému subjektu,  zajistí souhlas vlastníka, bude-li požadován. Tuto činnost si zahrne do rozpočtu pod položku „koordinace dodavatele“.

14.6.      Uchazeč - účastník zadávacího řízení předloží spolu s nabídkou vzorky svítidel ( při více tvarových typech od každého 1 ks ). Zadavatel je povinen mu tyto vzorky na jeho písemnou žádost po ukončení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu vydat.

Zadavatel si vyhrazuje povinnost uchazeče převzít po ukončení zadávacího řízení předložené vzorky po vyzvání zadavatelem

. Předložení a převzetí vzorků provede uchazeč plně na vlastní náklady.

Technické specifikace dodávek nutno doložit a garantovat osvědčením dovozce nebo výrobce.

Poznámka :

Jsou-li k zadávací dokumentaci přiloženy dokumenty na doplnění uchazečem – Příloha 2 -  Prohlášení o shodě, Příloha 3 - Smlouva o dílo, Příloha 5 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, Příloha 7 - Krycí list nabídky, Příloha 8 – Rozpočet - pro doplnění, Příloha 9 - Pasport VO – pro doplnění – je uchazeč povinen je pro nabídku vyplnit a předložit s doplněním všech údajů, potřebných pro nabídku.

Rekapitulace členění nabídky

Krycí list nabídky

Kvalifikační předpoklady

Návrh smlouvy o dílo

Přehled nabídkové ceny ( položkový rozpočet)

Záruční lhůty

Subdodavatelé

Technický popis dodávek

/ katalog. listy - svítidla /, výpočet osvětlení dle Přílohy č.1 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PASPORT výměn doplněný o příkon svítidel nabídky

Prohlášení – skutečný celkový příkon všech svítidel (řešené soustavy)

Prohlášení – skutečná světelná účinnost použitého svítidla – lm / W

(Počítáno z celkového příkonu svítidla)

- Prohlášení a doklady požadované zněním ZD

# Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním kritériem pro zadání této veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena, včetně DPH a celkový instalovaný příkon soustavy.

V nabídce musí být splněny a uvedeny všechny podmínky a požadavky uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci. V opačném případě bude uchazeč ze soutěže vyloučen.

Nabídky, které nebudou splňovat technické požadavky projektové dokumentace, zejména na požadovanou osvětlenost hlavních komunikací uvedených ve vzorových parametrech pro výpočet, mohou být z dalšího řízení vyloučeny.

Vyloučeny budou rovněž ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný obsah originálních technických vlastností svítidel nebo jiných komponentů obsažených v nabídce daných výrobcem.

Vyloučeny budou rovněž ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný rozsah dodavatelských prací daný Zadávací dokumentací.

# Lhůta pro podání nabídek a místo a termín otevírání obálek

  - Lhůta pro podání nabídky končí dnem 10.04. 2019 do 10,00 hod.

Otevírání obálek je 10.04. 2019 v 10,30 hodin v zasedací místnosti

Obecního úřadu Hvozd, Hvozd 90, 798 55 Hvozd

  - . Přítomnost  zástupce zájemce o zakázku není připuštěna.

Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek se uskuteční dne 10.04. 2019 v 11,00 hodin v budově

Obecního úřadu Hvozd, Hvozd 90, 798 55 Hvozd v zasedací místnosti.

Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.

O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu.

Informace pro zpracování nabídky - Kritéria pro hodnocení

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky, která sestává z částí:

Kritéria pro zadání veřejné zakázky :

nabídková cena  vč. DPH                				– váha 70 %

celkový instalovaný příkon sv. soustavy			     	– váha 30 %

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.

Členění nabídkové ceny

Nabídkové ceny budou zpracovány v souladu s Přílohou č. 8 tak, že bude samostatně naceněna

část 1A – VÝMĚNA OSVĚTLENÍ

část 1B – POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Část 1A + 1B  - Nabídková cena celkem

a nabídkové ceny budou uvedeny v Přílozeč.7 – Krycí list a  Příloze č. 3 – Smlouva o dílo.

Způsob hodnocení

Hodnocena bude nabídková cena za část 1A +1B celkem. Hodnocení bude provedeno pomocí bodovací stupnice. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny stupněm významu. Součet takto upraveného počtu bodů  za všechna kritéria určí pořadí  uchazeče v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Pro hodnocení jednotlivých kritérií je stanovena bodovací stupnice, v níž nejvýhodnější nabídce je přiřazeno 100 bodů.  Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnot nejvýhodnější nabídky a hodnocené nabídky.

Hlavním kritériem pro hodnocení nabídek jsou cenová nabídka a instalovaný příkon nově navržených svítidel světelné soustavy a délka záruční doby.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, jako nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce:

Počty bodů v rámci jednotlivých hodnotících kritérií jsou následně násobeny příslušnou procentní vahou daného hodnotícího kritéria. Pokud je hodnotící kritérium rozděleno na dílčí subkritéria, jsou nejprve počty bodů v rámci jednotlivých subkritérií vynásobeny příslušnou procentní vahou daného subkritéria, tyto výsledné hodnoty jsou sečteny a vynásobeny příslušnou procentní vahou daného hodnotícího kritéria.

Nejvhodnější nabídka je ta, která se v hodnocení umístí na prvním místě s nejvyšším počtem bodů.

Pro účely hodnocení budou použity údaje vyplněné uchazečem v krycím listu nabídky a budou se shodovat se zněním v návrhu smlouvy.

Vyloučeny mohou být ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný obsah originálních technických vlastností svítidel nebo jiných komponentů obsažených v nabídce daných výrobcem.

Zadavatel rovněž může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti  zadavetele

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že

a) plnění nabízené dodavatelem  by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,

b) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,

c) se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo

d) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

# Místo pro podání nabídek

Obecní úřad Hvozd, Hvozd 90, 798 55 Hvozd

Nabídky mohou být doručovány osobně nebo doporučenou poštou. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí považováno převzetí zásilky adresátem. Osobně lze doručovat v pracovní dny mimo pátky v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. mimo polední přestávku v době od 12.00 hodin do 13.00 hodin.

  - Nabídky se podávají v uzavřené obálce s nápisem v levé části „Soutěž - Revitalizace VO obce HVOZD – NEOTVÍRAT!“ a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

  - Na obálce musí být dále uvedena přesná adresa uchazeče, na kterou je možné nabídku případně vrátit.

  - Obsah nabídky musí být svázán a obálka zapečetěna razítkem uchazeče.

# Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni

Uchazeči jsou svoji nabídkou vázáni po dobu 90-ti kalendářních dnů počínaje skončením lhůty pro podání nabídek.

# Vyhrazená práva zadavatele

  - soutěž zrušit bez udání důvodů

  - určit smluvní rozsah prací po vyhodnocení nabídek

# Datum prohlídky místa plnění

Zadavatel nepovažuje pro plnění této veřejné zakázky či zpracování nabídky za nezbytné organizovat prohlídku místa plnění. Stavba je dostupná z veřejných míst a každý z uchazečů je povinen provést prohlídku místa plnění samostatně a na vlastní náklady.

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o dodatečné informace popř. námitky k znění zadávací dokumentace musí být kontaktní osobě zadavatele nebo kontaktní osobě pro technické požadavky doručena od dne vyhlášení zakázky a nejpozději  1.4.2019 do 12.00 hodin (písemnou formou se rozumí i e-mail , předem telefonicky ohlášený ) na které bude odpovězeno do dvou pracovních dnů. Akceptovány budou pouze věcné připomínky a námitky

Na připomínky a žádosti o dodatečné informace podané po tomto termínu nebude zadavatel reagovat a nebude k nim v průběhu hodnocení nabídek přihlédnuto.

V Hvozdě, dne 20.3.2019

…………….……………………………….

Ing. Josef Šmíd, starosta obce

Příloha: -  Technická dokumentace ZD tvoří:

Příloha 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO

Příloha 2 - Prohlášení o shodě

Příloha 3 - Smlouva o dílo ( všeměstoné obchodní podmínky )

Příloha 4 - Popis projektu

Příloha 5 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha 6 - Subdodavatelé

Příloha 7 - Krycí list nabídky

Příloha 8 - Souhrnný rozpočet

Příloha 9 - Pasport VÝMĚN

Výkres  :   1 -  HVOZD – Mapa VO obce Hvozd

2 – HVOZD - Mapa VO Hvozd – místní části